1-3臺北市政府教育局工程督導小組督導報告
（適用本局工程督導小組）
（110.8.9版）
契約案號： 督導日期： 年 月 日
工程名稱
主辦機關		設計監造單 位
預算金額		決標金額
開工日期		預定完工日 期
承攬廠商					本年度督導次數		1
預定進度			實際進度					差異
目前施工現 況	竣工驗收付款				監造計畫核定日期 / （應於工程決標前核定）	（請寫明核定日期） （若尚未核定請寫出預定核定日）
勞工安全稽(檢)查頻 率	建築師(每周3次) / 學校(每周1次)(開學後仍未完工，每周3次 ) / 廠商(勞安自主檢查) / 學校已至勞動檢查處網站完成工程通報				電子圍籬抽查	※現場抽查作業 / 電子圍籬系統正常運作 / 電子圍籬系統有損壞 / 可靠度測試 %(附表3) / ※各校每月定期檢核作業 / 自我檢核(每周測試2次以上) / 可靠度測試(每周完成2次以上) / 對誤報情形進行系統檢討與改善
督導人員

檢核重點	建議事項 / （請敘明優點或應改善事項）	改善期限	列管等級
保險期限，無初驗程序者應至完工後90日以上(有初驗者完工後125日以上)	（請載明起、迄日）
施工告示牌開工及完工日期與契約履約期限一致	（請敘明日期及比對情形）
抽檢同一日期監造日誌及施工日誌之施工項目、預定進度及實際進度一致	（請敘明日期及比對情形）
材料設備送審管制總表項目與契約第11條第2款附件材料、設備送審文件、樣品一覽表一致	（請寫出不一致的項目）
材料設備檢(試)驗管制總表抽驗項目、標準及頻率與監造計畫一致	（請寫不一致的項目）
材料檢試驗報告，需經施工廠商品管人員初判，監造單位品管人員複判	（請寫出有檢驗項目之判斷情形）
檢驗停留點之施工抽查紀錄與監造計畫書、工程契約載明內容一致	（請寫出3項停檢點項目及日期）
本工程進度落後原因(無落後者免填)	（簡明扼要：出工/天候/材料進場耽擱/其他）
工地完成區隔，區隔型式(甲、乙種圍籬或其他)	（請寫明型式）
抽查工地安全衛生設施項目： / 易墜落開口，防墜處理情形 / 高空作業防墜設施情形 / 合梯使用於2公尺以下施工工項 / 施工動線 / 施工項目及品質 / 其他	（請拍照說明）
開學前無法完工者： / 應於大門明顯處貼校區平面圖並標示清楚「施工區及教學區」 / 於大門或LED宣導未能完工說明及預計完工日期 / 備妥「給家長一封信」，於返校日或開學日傳達家長及教師知悉並宣導說明	（請拍照說明）
其他事項	（簡要說明前述各項未列之優點或應改善事項）